FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA 2021-2027

EKOLOGICZNA MIESZANKA MGS

Nowa technologia rehabilitacji podbudów dróg samorządowych

Odpady budowlane wracają do obiegu jako pełnowartościowy składnik trwałej warstwy drogowej.

## Projekt w skrócie

ANODOS Sp. z o.o. zrealizował projekt badawczo-rozwojowy poświęcony opracowaniu mieszanki MGS i kompletnej technologii jej stosowania. Rozwiązanie wykorzystuje kruszywo betonowe i ceglane z recyklingu, granulat gumowy SBR oraz spoiwo hydrauliczne, aby wzmacniać istniejące podłoża i podbudowy dróg lokalnych.

| 6,43 mln zł wartość projektu | 3,30 mln zł dofinansowanie UE | TRL VIII gotowość technologii |
| --- | --- | --- |

Projekt nr FEMA.01.01-IP.01-02HK/24  |  Realizacja: 01.01.2025-31.05.2026

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

OD POMYSŁU DO TECHNOLOGII

Trzy etapy prac B+R

Badania prowadzono stopniowo: od charakterystyki materiałów i receptur po demonstrację w skali technicznej.

| Badania wytrzymałości na ściskanie |  | Ocena materiałów i składu mieszanki |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Badania laboratoryjne Scharakteryzowano materiały wsadowe, zaprojektowano warianty receptur i określono zależności między składem, wilgotnością, zagęszczalnością i wytrzymałością. |  |

| 02 | Poletka badawcze Zweryfikowano 15 wariantów w warunkach półtechnologicznych. Wyniki pozwoliły wybrać dwie recepty o najwyższej powtarzalności: MGS/BC1/50/KM oraz MGS/BC1/50/KMDB. |
| --- | --- |

| 03 | Odcinki demonstracyjne Technologię sprawdzono na 20 odcinkach, dla dwóch recept, dwóch wariantów grubości i pięciu typów podłoża lub istniejącej konstrukcji. |
| --- | --- |

Klucz projektu: technologia była oceniana jako cały system - materiał, recepta, produkcja, wbudowanie, zagęszczanie, kontrola jakości i rezultat użytkowy.

WYNIKI, KTÓRE POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ

Technologia sprawdzona w skali technicznej

Wszystkie 20 odcinków demonstracyjnych spełniło sześć przyjętych kryteriów odbiorowych.

| Produkcja i przygotowanie mieszanki |  | Wbudowanie i profilowanie warstwy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/20 odcinków zgodnych | 2 recepty docelowe |  | 5 typów podłoża |

## Zakres wyników uzyskanych na odcinkach demonstracyjnych

| Parametr | Kryterium | Zakres wyników |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik zagęszczenia Is | ≥ 0,98 | 0,985-1,000 |
| Wskaźnik odkształcenia Io | < 3,0 | 1,75-2,55 |
| Moduł dynamiczny Evd | ≥ 60 MPa | 60-76 MPa |
| Wtórny moduł E2 | ≥ 100 MPa | 101-113 MPa |
| Wytrzymałość R7 | ≥ 1,5 MPa | 2,3-3,7 MPa |
| Wytrzymałość R28 | ≥ 2,5 MPa | 3,3-5,6 MPa |

Efekt końcowy: osiągnięto VIII poziom gotowości technologicznej. Opracowane rozwiązanie jest gotowe do pierwszych zastosowań wdrożeniowych z zachowaniem planu kontroli jakości.

KORZYŚCI DLA DRÓG I ŚRODOWISKA

Rehabilitacja zamiast pełnej wymiany

MGS łączy wymagania techniczne drogownictwa z praktycznym wykorzystaniem materiałów odpadowych.

## Co daje technologia MGS?

ponowne wykorzystanie gruzu betonowego i ceglanego oraz granulatu gumowego SBR;

ograniczenie zapotrzebowania na kruszywa naturalne i transport nowych materiałów;

wzmocnienie istniejących podbudów bez konieczności ich całkowitej wymiany;

uzyskanie wymaganej nośności, wytrzymałości i zagęszczenia warstwy pod warstwy bitumiczne;

możliwość dopasowania technologii do różnych typów podłoża i istniejących konstrukcji dróg samorządowych.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich pomysł oparty na gospodarce obiegu zamkniętego został rozwinięty, przebadany i doprowadzony do postaci technologii gotowej do wdrożenia.

### Beneficjent: ANODOS Sp. z o.o.  |  www.anodos.pl

Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027  |  Priorytet: Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza  |  Działanie: Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw  |  Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego